FutonEspai HUB

Checkpoint estable v13 · Documento técnico para revisión con Codex

Fecha: 2026-05-27 · Estado: lógica online validada, lista para salto progresivo a UI ERP

Este documento resume la arquitectura, decisiones, pruebas validadas, riesgos y próximos pasos del proyecto FutonHUB. Está pensado para entregar junto al código a Codex y obtener una segunda revisión técnica.

| Área | Estado / detalle |
| --- | --- |
| Arquitectura | Python/Tkinter + Supabase Auth/Postgres/RLS/RPC + WooCommerce API controlada. |
| Base operativa | Supabase es la verdad interna. WooCommerce es canal público y se modifica solo desde publicación protegida. |
| Roles | Admin tiene motor completo. Worker puede operar tienda, pero no ver caja negra, seguridad, backups ni publicar WooCommerce. |
| Estado | Precios, publicación Woo protegida, inventario interno, caja negra y rollback validados. |
| UI | Interfaz actual es laboratorio funcional. Próximo paso: migrar a UI tipo ERP sin perder lógica. |

# 1. Objetivo del proyecto

FutonEspai HUB centraliza tareas internas de tienda: productos, variaciones, propuestas de precio, inventario, costes, pedidos, auditoría, snapshots y rollback.

El objetivo de v13 no es ser la interfaz visual final, sino un checkpoint funcional y revisable antes de construir la UI ERP.

# 2. Arquitectura validada

Se descartó SQLite compartido por red Windows por problemas de credenciales/permisos. Supabase/PostgreSQL queda como base central online.

La aplicación local se conecta con Supabase usando Auth y RLS. WooCommerce se lee o modifica solo desde operaciones explícitas y protegidas.

La SQLite local se conserva como respaldo/histórico/desarrollo, no como fuente principal futura.

# 3. Roles y permisos

Admin: acceso total a operaciones, publicación WooCommerce, caja negra, rollback, backups, seguridad, diagnósticos y usuarios.

Worker: acceso operativo a tienda. Puede crear propuestas, aprobar/rechazar propuestas internas y modificar inventario interno. No ve logs, snapshots, rollback, seguridad ni publicación WooCommerce.

Las acciones del worker generan logs y snapshots invisibles mediante RPC segura.

# 4. Supabase y caja negra

Tablas principales: profiles, devices, role_permissions, audit_logs, operation_snapshots, notifications, system_locks, entity_locks.

RPC security definer resuelve la necesidad de que workers escriban audit_logs/snapshots sin poder leerlos.

audit_logs responde a qué ocurrió. operation_snapshots responde a cómo estaba antes y permite rollback lógico.

# 5. Datos operativos migrados

La migración controlada SQLite -> Supabase subió products=115, product_variations=614, inventory_items=235, supplier_prices=397, heca_stock=2930 y price_change_proposals=7.

Puede haber filas adicionales de pruebas validadas, como inventario simulado o propuestas test.

# 6. Flujo de precios validado

Flujo: buscar producto/variación -> crear propuesta -> preview antes de guardar -> aprobar/rechazar -> preview Woo -> publicar con confirmación -> log/snapshot.

Admin y worker pueden aprobar/rechazar propuestas. Solo admin puede publicar en WooCommerce.

La publicación real exige proposal_id, estado approved, confirmación PUBLICAR y, si aplica, --ack-woo-warning.

# 7. Barreras de seguridad de precios

Precio propuesto <= 0 bloquea. Bajada >= warning configurado genera aviso. Bajada >= bloqueo configurado impide continuar.

Configuración actual: warning 30%, bloqueo 60%.

Producto variable padre sin precio se trata como aviso normal. Variación con precio actual nulo/0 genera warning, no error por sí solo, pero se registra para revisión.

# 8. WooCommerce

WooCommerce fue probado con un producto variable de prueba: Test Product + Var, variaciones Test1/Test2/Test3.

Se validó importación Woo -> Supabase, propuesta interna, aprobación, preview, publicación real protegida y actualización de propuesta como published.

No existe publicación masiva en esta versión.

# 9. Inventario interno

Inventario interno validado sobre Supabase: búsqueda, preview, cambio de store_stock/warehouse_stock, log y snapshot.

WooCommerce no se toca en inventario interno v13.

# 10. Rollback

Rollback validado desde operation_snapshot: lista candidatos, preview, confirmación REVERTIR, reversión interna, nuevo audit_log y nuevo snapshot.

Soporta inventory_items, price_change_proposals y business_constants.

Recomendación futura: no restaurar siempre updated_at/updated_by originales; registrar admin/fecha de rollback y conservar trazabilidad en logs/snapshots.

# 11. Comandos clave

| Área | Estado / detalle |
| --- | --- |
| Diagnóstico | python gestorwoo.py diagnostic python gestorwoo.py cloud-login-diagnostic python gestorwoo.py cloud-operational-status |
| Productos | python gestorwoo.py cloud-search-products --query "futon" --limit 15 python gestorwoo.py cloud-import-woocommerce-product --query "Test Product + Var" |
| Propuestas | python gestorwoo.py cloud-real-price-proposal --item-kind variation --woo-id 12557 --new-price 219 --notes "Prueba" python gestorwoo.py cloud-review-real-price-proposal approved |
| WooCommerce | python gestorwoo.py cloud-woocommerce-publish-preview --proposal-id <ID> python gestorwoo.py cloud-woocommerce-publish-execute --proposal-id <ID> --confirm PUBLICAR |
| Inventario | python gestorwoo.py cloud-search-inventory --query "tatami" --limit 20 python gestorwoo.py cloud-inventory-update-internal --item-id <ID> --store-stock 5 --warehouse-stock 3 --execute |
| Rollback | python gestorwoo.py cloud-rollback-candidates --limit 30 python gestorwoo.py cloud-rollback-snapshot --operation-id <OPERATION_ID> --execute --confirm REVERTIR |

# 12. Estructura limpia del checkpoint

| Área | Estado / detalle |
| --- | --- |
| docs/supabase | SQL numerados 01-18 para esquema, permisos, RPC, migración y rollback. |
| docs/history | Notas históricas de versiones anteriores para trazabilidad. |
| scripts/admin | Scripts útiles de diagnóstico, búsqueda, publicación, logs y operaciones admin. |
| scripts/migration | Scripts relacionados con migración SQLite -> Supabase. |
| scripts/testing | Scripts de pruebas validadas. No son flujo de producción. |
| CODEX_REVIEW_BRIEF_FUTONHUB_V13.md | Documento principal en Markdown para Codex. |

# 13. Pendientes recomendados

Crear UI ERP limpia y separar flujo operativo de herramientas de prueba.

Archivar/limpiar datos TEST sin borrar logs históricos críticos.

Agregar locks online a publicación WooCommerce y operaciones críticas.

Crear pruebas automatizadas mínimas para precios, inventario, rollback y publicación.

Revisar políticas RLS/RPC con especial atención a escalado de privilegios.

Preparar .env.example saneado y asegurar que .env real nunca suba a repositorio público.

Probar pedidos reales y constantes reales.

Definir estrategia de backup Supabase y exportación local periódica.

# 14. Solicitud de revisión a Codex

Revisar seguridad de RLS y RPC.

Revisar uso correcto de sesión Supabase en cliente Python.

Detectar duplicación de lógica entre CLI y UI.

Proponer refactor hacia servicios y repositorios.

Revisar rollback y snapshots.

Revisar publicación WooCommerce protegida.

Proponer tests automatizados y checks de regresión.

# 15. Advertencia

El proyecto puede incluir .env con credenciales reales. No subir el ZIP completo a GitHub público. Para repositorio, usar .env.example y mantener .env fuera de Git.